장고(Django) 기반의 소상공인 정책 추천 챗봇 전체 워크플로우를 데이터 수집부터 최종 웹 서비스 배포까지 단계별로 도식화하여 정리해 드립니다.

이 워크플로우는 10일(AI 로직) + 2일(장고 통합) 일정에 최적화되어 있습니다.

### 🎨 프로젝트 전체 아키텍처 및 워크플로우

### 1단계: 데이터 전처리 및 인덱싱 (Off-line / 1~3일차)

웹 크롤링 없이 준비된 법령 및 정책 데이터를 검색 가능한 형태로 변환합니다.

- 데이터 수집: [국가법령정보센터]에서 소상공인 관련 법/령/규칙 PDF 다운로드 + [공공데이터포털] 정책 CSV 확보.

- 청킹(Chunking): 법령은 '조(Article)' 단위로, 정책은 '사업공고' 단위로 분할.

- 메타데이터 태깅: 각 덩어리에 검색용 꼬리표 부착.

  - 예: {"law_name": "소상공인법", "level": "시행령", "category": "금융지원", "target": "전통시장"}

- 벡터화 및 저장: OpenAI Embedding을 통해 Pinecone(Vector DB)에 업로드.

### 2단계: 질문 분석 및 ML 라우팅 (On-line / 4~6일차)

사용자의 질문을 해석하여 LLM이 엉뚱한 소리를 하지 못하게 가이드를 잡습니다.

- 사용자 질문 입력: "서울에서 식당 하는 1년 차 사장인데 전기세 지원 있나요?"

- ML 분류기 (Intent Router): Scikit-learn 기반 모델이 키워드와 의도를 추출.

  - 추출 결과: 지역: 서울, 업종: 음식점, 업력: 1년, 의도: 비용지원.

- 필터 생성: 추출된 값을 Pinecone의 Metadata Filter 쿼리로 변환.

### 3단계: 지능형 검색 및 답변 생성 (Core Logic / 7~10일차)

가장 정확한 법적 근거를 찾아 답변을 완성합니다.

- 필터링 검색: Pinecone에서 '서울' + '음식점' 조건에 맞는 벡터 데이터만 1차 검색.

- 리랭킹 (Cohere Rerank): 검색된 10~20개의 문서 중 사용자의 질문과 가장 맥락이 일치하는 상위 3개를 재선정.

- 프롬프트 조립: * Context: 검색된 법령/정책 내용.

  - Instruction: "제시된 법령에 근거하여 답하고, 지원 가능성을 '검토 대상'으로 표현할 것."

- LLM 생성: 법적 근거(제n조 n항)가 포함된 친절한 답변 생성.

### 4단계: 장고(Django) 통합 및 서비스화 (Integration / 11~12일차)

AI 로직을 실제 사용자가 쓸 수 있는 웹 서비스로 탈바꿈시킵니다.

- Backend (Django View): 작성된 AI 파이프라인 함수를 장고 View에서 호출.

- Database (SQLite): 사용자의 대화 세션과 질문/답변 내역을 저장하여 '상담 이력' 관리.

- Frontend (Template + AJAX):

  - 사용자가 질문을 치면 페이지 새로고침 없이 채팅창에 말풍선이 뜨도록 구현.

  - 답변 하단에 참조한 법령의 원문 링크나 PDF 페이지 번호 시각화.

### 📅 팀원별 상세 업무 리스트 (보완 사항 포함)

| 구분 | 팀장 (AI/Integration) | 팀원 A (데이터/ML) | 팀원 B (백엔드) | 팀원 C (프론트/프롬프트) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 핵심 10일 | ML 분류기 설계 및 Pinecone 하이브리드 검색 구현 | 법령 3단 구조 PDF 정제 및 Metadata 태깅 | 장고 프로젝트 초기 설정 및 DB 스키마 설계 | 의도별 시스템 프롬프트 설계 및 환각 테스트 |
| 보완 포인트 | Cohere Rerank를 이용한 검색 결과 최적화 | 질문에서 업종/지역을 뽑아내는 NLP 전처리 로직 | 대화 이력을 활용한 Context 유지 기능 구현 | 답변 내 법령 근거 자동 추출 및 강조 표시 |
| 장고 2일 | AI 로직과 장고 View 연결 총괄 | 검색 결과 속도 최적화 (Indexing) | 유저 세션 및 상담 로그 저장 로직 완성 | CSS를 활용한 상용급 채팅 UI 마감 |

### 🏆 최종 결과물 체크리스트 (면접관 어필용)

- [ ] 정확성: 질문 의도에 따라 Pinecone의 필터가 정확히 작동하는가?

- [ ] 신뢰성: 답변에 상위법-시행령-시행규칙의 근거가 명시되는가?

- [ ] 기술력: 단순 RAG가 아닌 ML 분류기 + Rerank가 포함된 구조인가?

- [ ] 완성도: 장고 웹 화면에서 상담 이력이 유지되고 비동기로 작동하는가?